ПрПРОПРПР

УТВЕРЖДЕН

решением  годового Общего собрания

акционеров АО «Теплоэнерго»

(протокол 1/2019  от  «16» мая  2019 г.)

заседания Совета директоров

от _____________ № ________

Годовой отчет

АО «Теплоэнерго»

за 2018 год

Содержание

| 1. | Положение Общества в отрасли | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Приоритетные направления деятельности АО «Теплоэнерго» | 3 |
| 3. | Отчет Совета директоров о результатах развития АО «Теплоэнерго» по приоритетным направлениям деятельности | 4 |
| 4. | Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году виде энергетических ресурсов | 8 |
| 5. | Перспективы развития АО «Теплоэнерго» на 2019 г. | 9 |
| 6. | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества | 10 |
| 7. | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества | 10 |
| 8. | Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в 2018 году | 11 |
| 9. | Состав Совета директоров (аффилированные лица) | 11 |
| 10. | Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 13 |
| 11. | Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров | 13 |
| 12. | Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления | 14 |

- Положение Общества в отрасли

Акционерное общество «Теплоэнерго» (далее – предприятие, Общество) образовано 30 апреля 2003 года.

Основной задачей Общества является теплоснабжение потребителей и обеспечение их горячей водой.

В состав АО «Теплоэнерго» в 2018 году входило 40 отопительных котельных, а также понижающая насосная станция (ПНС), центральный тепловой пункт (ЦТП), 2 ИТП.

АО «Теплоэнерго» осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей Рудничного, Кировского, Заводского, Центрального, Ленинского районов, жилых районов Пионер, Ягуновский, Кедровка, Лесная поляна, пос. Комиссарово, Боровой города Кемерово и потребителей Кемеровского и Топкинского районов.

АО «Теплоэнерго» также  осуществляет холодное водоснабжение потребителей Кемеровского и Топкинского районов.

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица  Шахтерская, строение 3а.

Почтовый адрес Общества:

650044, г. Кемерово, улица Шахтерская, 3а

Уставный капитал Общества составляет 15 142 100 рублей, разделенный на 151 421 штуку  обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Все акции существуют в бездокументарной форме.

- Приоритетные направления деятельности АО «Теплоэнерго»

В настоящее время АО «Теплоэнерго» осуществляет следующие виды деятельности:

- выработка, передача и реализация тепловой энергии, горячей воды, холодное водоснабжение питьевой водой потребителей;

- эксплуатация опасных производственных объектов – объектов котлонадзора и газового надзора;

- проведение собственной химической лабораторией анализов воды в тепловых сетях, тепловых узлах и котлоагрегатах, осуществление производственного контроля качества атмосферного воздуха на источниках выбросов (котельных) (для осуществления регулируемых видов деятельности АО «Теплоэнерго»);

- обслуживание, наладка и ремонт оборудования КИПиА, электрооборудования, котельного оборудования (для осуществления регулируемых видов деятельности АО «Теплоэнерго»);

- осуществление других работ и услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

- Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

АО «Теплоэнерго» зарекомендовало себя как стабильное, динамично развивающееся предприятие, в котором трудятся квалифицированные специалисты, обладающие богатым опытом эксплуатации самого современного технологического оборудования.

Общим требованием в деятельности предприятия является стабильность работы объектов теплоснабжения, предупреждение аварийных ситуаций и высокое качество обслуживания.

Специалисты постоянно следят за развитием новых технологий и внедряют их на предприятии. В результате модернизации угольные котельные переводятся  на газообразный вид топлива – это позволяет повысить эффективность работы теплосистемы, сократить затраты на производство тепловой энергии и улучшить экологическую обстановку. Закрываются малорентабельные котельные с устаревшим оборудованием, а их потребители переводятся на другие более надежные источники теплоснабжения.

АО «Теплоэнерго» активно работает в направлении снижения расхода топливно – энергетических ресурсов (ТЭР) на производство тепловой энергии и ее транспортировку.

В 2018 году выполнены следующие энергосберегающие мероприятия:

- введена в эксплуатацию новая газовая блочно – модульная котельная установленной мощностью 0,3 МВт, расположенная по адресу: г. Кемерово, ул. Подстанция 220, 5, к строительству которой приступили в 2017 году взамен электрокотельной № 61;

- установлен твердотопливный котел длительного горения «Прометей - Автомат» на котельной № 24 для проверки фактических технико – экономических показателей его работы в сравнении с заводскими, с целью определения возможности дальнейшего применения котлов данной марки на угольных котельных предприятия;

- установлен современный кожухотрубный тонкостенный теплообменный аппарат ТТАИ – 1913-17 на сетевом контуре котельной № 34;

- установлен пластинчатый теплообменный аппарат Ридан НН № 04 мощностью 60 кВт на котельной № 56;

- произведена замена 30 газоразрядных светильников РКУ – 250 мощностью 250 Вт на светодиодные светильники СДО – 2 и СДО – 3 средней мощностью 100 Вт на территории базы АО «Теплоэнерго»;

- по результатам гидравлических испытаний произведена замена ветхих стальных участков трубопроводов  тепловых сетей котельных №№ 101,118 на полиэтиленовые трубопроводы марки Изопрофлекс;

- по результатам гидравлических испытаний произведена замена ветхих стальных участков трубопроводов тепловых сетей котельной № 123 на полиэтиленовые трубы марки Касафлекс;

- энергетическое экспресс – обследование предприятия специализированной организацией с получением актуализированного энергопаспорта, утвержденного в Минэнерго России;

- режимная наладка котлоагрегатов;

- на котельной № 24 установлен отопительный водогрейный котел Прометей-Автомат мощностью 140 кВт.

В 2018 году выполнен капитальный ремонт и иные мероприятия:

- выполнен ремонт кровли котельной № 19, которая была повреждена после ураганного ветра;

- для предотвращения образования наледи в период межсезонья и зимней оттепели на Административно – производственном здании, секции Д1, Д2 выполнен монтаж водосточной системы с саморегулирующим греющим кабелем;

- выполнены работы по устройству примыкания кровли с частичной заменой профлиста на Административно – производственном здании, секция И. В результате была решена ежегодная сезонная проблема подтопления кабинета проектировщиков;

- выполнен частичный ремонт асфальтового покрытия территории здания управления S= 1207 м2.;

- выполнен ремонт участка стены здания проходной инв. № 1467 ниже отмостки с утеплением;

- выполнен ремонт участка кровли над основным складом с устройством фартука примыкания;

- в помещении серверной Административно – производственного здания, секция Д 1, выполнен ремонт пола с заменой деревянного настила на монолитный армированный пол с облицовкой керамогранитом;

- выполнены работы по восстановлению оголовка дымовой трубы котельной № 27;

- выполнен монтаж снегозадержателей на кровле котельной № 25;

- в лаборатории ЦХЛ офисного здания инв. № 1463 выполнены работы по ремонту существующей системы вентиляции с устройством дополнительного вентилятора;

- выполнены проектно – изысктельские работы (ПИР) по переводу угольных котельных №№: 15, 17, 43, 19, 24, 25, 60, 54 в автономный режим (Автоматические угольные блочно – модульные котельные).

В рамках подготовки к новому отопительному сезону 2018 – 2019 г.г.                    АО «Теплоэнерго» выполнило капитальный ремонт участка тепловой сети котельной № 45 от ТК 31А/2 до ТК 32/2, расположенный в непосредственной близости к жилому дому № 57А по пр. Шахтёров.

Оборудование данной тепловой сети, условным диаметром 200 мм,  протяжённостью 35 м, осуществляющей теплоснабжение 13-ти многоквартирных жилых домов, а также 3-х детских садов, находилось в неудовлетворительном состоянии: трубопроводы тепловой сети были подвержены значительному коррозионному износу, теплоизоляционный слой имел многочисленные повреждения, некоторые плиты перекрытия канала подземной тепловой сети были сломаны. Дальнейшая эксплуатация указанного участка теплотрассы могла привести к аварийным ситуациям в течение отопительного сезона, что, в свою очередь, подвергает опасности жизнь и здоровье граждан.

Принимая во внимание, что участок от ТК 31А/2 до ТК 32/2 пересекает  крупнейшую транспортную артерию Рудничного района - проспект Шахтёров, и в случае возникновения чрезвычайной ситуации будет невозможно оперативное устранение вероятного повреждения, было принято решение не ограничиваться заменой трубопроводов, а произвести полный ремонт всех конструктивных элементов тепловой сети.

Особенно стоит отметить, что для указанного участка тепловой сети под   пр. Шахтёров было выполнено устройство проходного канала высотой 2 м. Теперь в случае возникновения аварийной ситуации появилась возможность оперативного устранения повреждений без разбора дорожного полотна, влекущего за собой остановку дорожного движения и требующего длительного согласования с различными службами. Кроме того, наличие проходного канала позволяет осуществлять периодический контроль за состоянием трубопроводов тепловой сети.

Отдельно стоит отметить, что АО «Теплоэнерго» произвело полную замену участка тепловой сети от ТК 58а до ТК 58 условным диаметром 300 мм, протяжённостью 72 метра, с изменением способа прокладки на канальный и применением современной тепловой изоляции из пенополиуретана.

Данные мероприятия поспособствуют безаварийному прохождению отопительного сезона 2018-2019 годов, а также позволят сократить потери тепловой энергии и теплоносителя. Кроме того, канальный способ прокладки позволит снизить риск выхода горячей воды на поверхность и повысить безопасность людей, находящихся на площади перед зданием по пр. Шахтёров, 45а, на которой периодически проводятся культурно-развлекательные мероприятия.

Также для удобства кемеровчан с 2013 года на сайте АО «Теплоэнерго» www.tessib.ru организованы личные кабинеты для потребителей. Получив пароль и логин кемеровчане могут отслеживать сколько они потребили горячей воды и сколько ушло на отопление жилья. Специальная программа в ре -  жиме реального времени считывает данные с общедомовых приборов учета и передает их в архив документации сайта. Вся информация сохраняется, ее можно наблюдать в динамике за год или иной промежуток времени, что дает возможность экономить на энергоресурсах.

Клиентам сайта АО «Теплоэнерго» доступна еще одна возможность – распечатка финансовых документов. Зайдя в свой личный кабинет, потребитель в любое удобное для него время может посмотреть счет, который выставила ему теплоснабжающая организация за месяц, распечатать и оплатить.

Тем самым существенно экономится личное время, которое можно потратить на семью или любимое увлечение.

Основой надежной, бесперебойной работы и экономичной работы отопительных котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей является эксплуатация оборудования в соответствии с требованиями Правил эксплуатации, своевременное и качественное проведение текущих и капитальных ремонтов теплоэнергетического оборудования, обеспечение его своевременной реконструкции и модернизации.

Предельные темпы роста тарифов на тепловую энергию в целом по стране определяются Правительством Российской Федерации.

Тепловая энергия, являясь источником основного дохода, реализовывалась потребителям в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по тарифу, установленному постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2017 г. № 605 в размере 1 765,10 руб./Гкал без НДС.

Во исполнение апелляционного определения Верховного Суда Российской Федерации от 10.10.2018 № 81-АПГ18-12 и решения Кемеровского областного суда от 08.05.2018 № 3а-278/2018 постановлением РЭК КО от 10.01.2019 № 2 на период с 10 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года для АО «Теплоэнерго» тариф на тепловую энергию на потребительский рынок города Кемерово был установлен в размере 1 894, 00 руб./Гкал без НДС.

Услуги по передаче тепловой энергии Гкал в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 предприятие осуществляло по одноставочному тарифу в размере 438,47 руб./Гкал без НДС, установленному постановлением РЭК КО от 20.12.2017 № 604.

Горячая вода в открытой системе горячего водоснабжения отпускалась в разрезе по тарифам (без НДС), утвержденным постановлением РЭК КО от 20.12.2017 № 607, а именно:

- для потребителей с изолированными стояками с полотенцесушителями по 137,42 руб./м3 с 01.01.2018 и по 138,82 руб./м3 с 01.07.2018,

- для потребителей с изолированными стояками без полотенцесушителей по 128,60 руб./м3 с 01.01.2018 и по 130,00 руб./м3 с 01.07.2018,

- для потребителей с неизолированными стояками с полотенцесушителями по 146,07 руб./м3 с 01.01.2018 и по 147,47 руб./м3 с 01.07.2018,

- для потребителей с неизолированными стояками без полотенцесушителей по 137,42 руб./м3 с 01.01.2018 и по 138,82 руб./м3 с 01.07.2018.

Постановлением РЭК КО от 20.12.2017 № 606 для АО «Теплоэнерго» были установлены тарифы на теплоноситель в размере 31,87 руб./м3 без НДС с 01.01.2018 по 30.06.2018 и 33,27 руб./м3 без НДС с 01.07.2018 по 31.12.2018.

Для потребителей ж.р. Лесная Поляна тепловая энергия отпускалась по тарифам, установленным постановлением РЭК КО от 26.10.2017 № 308 в размерах:

- 1 866,04 руб./Гкал без НДС с 01.01.2018 по 30.06.2018,

- 1 953, 29 руб./Гкал без НДС с 01.07.2018 по 31.12.2018.

Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения потребителей ж.р. Лесная Поляна отпускалась в разрезе по тарифам (без НДС), установленным постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2017 № 629, а именно:

- для потребителей с изолированными стояками с полотенцесушителями по 141,99 руб./м3 с 01.01.2018 и по 148,43 руб.м3 с 01.07.2018,

- для потребителей с изолированными стояками без полотенцесушителей по 132,66 руб./м3 с 01.01.2018 и по 138,66 руб./м3 с 01.07.2018,

- для потребителей с неизолированными стояками с полотенцесушителями по 151,13 руб./м3 с 01.01.2018 и по 158,00 руб./м3 с 01.07.2018,

- для потребителей с неизолированными стояками без полотенцесушителей по 141,99 руб./м3 с 01.01.2018 и по 148,43 руб./м3 с 01.07.2018.

Услуги холодного водоснабжения питьевой водой АО «Теплоэнерго» осуществляло по тарифам, установленным постановлением РЭК КО от 30.11.2017 № 422:

- с 01.01.2018 по 30,34 руб. за 1 м3 без НДС,

- с 01.07.2018 по 32,13 руб. за 1 м3 без НДС.

Экологические показатели.

Количество образовавшихся отходов за 2018 год составило 683,292 тонн (в 2017 году – 695,708 тонн, 2016 году – 816,308 тонн).

Выбросы (г. Кемерово) в 2018 году составили 301,387 тонн (в 2017 году – 275,228 тонн, в 2016 году – 308,765 тонн).

Сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год составила – 174,81 тыс. руб. (в 2017 году плата составила – 173,16 тыс.руб.), в том числе «плата за размещение отходов» составила 155,39 тыс.руб. (в 2017 году плата составила – 154,18 тыс.руб.).

Всего в 2018 году расходы АО «Теплоэнерго» на проведение мероприятий по охране окружающей среды составили  1 086 тыс.руб.

- Информация об объеме каждого из используемых Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

| Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость, тыс. руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Уголь | т | 3 046,79 | 5 784,26 (с учетом транспортировки) |
| Газ природный | тыс.м3 | 42 768,97 | 215 521,14 |
| Электроэнергия | кВт*ч | 8 186 894,00 | 28 543,58 |
| Топливо дизельное | т | 3,17 | 109,78 |

- Перспективы развития АО «Теплоэнерго» на 2019 год

Основной показатель работы теплоснабжающих организаций – это бесперебойное и качественное обеспечение потребителей тепловой энергией, горячей водой, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Одной из основных задач, постоянно контролируемой руководством, является работа в области улучшения качества и надежности предоставления услуг по теплоснабжению, уменьшению расхода топливно-энергетических ресурсов, снижения себестоимости вырабатываемой тепловой энергии и, соответственно, горячей воды, улучшения экологической обстановки в регионе. Для каждой котельной, в зависимости от температуры наружного воздуха, установлены нормы расхода угля, ведётся и строго контролируется ежесуточный его расход.

АО «Теплоэнерго» активно работает в направлении снижения расхода топливно-энергетических ресурсов, разрабатывает и успешно внедряет на котельных различные энергосберегающие мероприятия на основе накопленного опыта внедрения энергосберегающих технологий в области малой энергетики, которые дают реальный экономический эффект.

В 2019 году запланированы следующие основные мероприятия по ремонту и модернизации:

- разработка рабочей документации по техническому перевооружению котельной № 65 с заменой существующей горелки G 5/1-D, исп. ZD котла № 2 на газовую горелку ELCO;

- разработка рабочей документации по установке дизельной котельной установленной мощностью 1,4 МВт, для аварийного теплоснабжения объектов теплоснабжения котельной № 38 при отключении подачи природного газа;

- монтаж системы хранения и подачи аварийного дизельного топлива на котел № 1 котельной № 35/1 для аварийного теплоснабжения объектов теплоснабжения котельных №№ 35 и 35/1 при отключении подачи природного газа;

- замена старого пластинчатого теплообменного аппарата VT04PHK/CD-16/10 на новый теплообменный аппарат Ридан НН № 04 мощностью 60 кВт на котельной № 56;

- реконструкция внутренней разводки трубопроводов и узла учета тепловой энергии на котельной № 56;

- ремонт змеевика и устройство отопления уличного бака запаса воды котельной № 101 с заменой запорной арматуры;

- ремонт электрофильтров котельных №№ 45 и 123 с заменой графитовых стержней;

- замена устаревшего неэкономичного сетевого насоса К80-50-200 на насос марки Wilo на котельной № 19;

- ремонт тепловых сетей с применением современных материалов;

- замена устаревших ламп на светодиодные в помещениях котельных и угольных складов;

- режимная наладка котлоагрегатов;

- замена дымовой трубы  - котельная № 43;

- получение актов проверки состояния и применения средств измерений и соблюдение требований ГОСТ Р 8.740-2011  на средства измерения расхода газа в отношении 30 (тридцати) узлов учета. На котельных: 4,6,7,8,9,26,31,35,35/1,38,42,56,65,66,91,92,96,97,101,102,103,110,112,114,118,122,123,141,158,163;

- разработка рабочей документации технического перевооружения ХВП котельной № 123 с получением положительного заключения экспертизы промбезопасности;

- получение свидетельства о регистрации электролаборатории с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В.

В 2019 году запланировано начало работ по прохождению лабораторией АО «Теплоэнерго» аттестации. Лаборатория будет аттестована на проведение исследований производственного контроля атмосферного воздуха, промышленных выбросов, питьевой воды, соответственно это позволит предоставлять результаты деятельности лаборатории АО «Теплоэнерго» в контролирующие органы.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

по акциям Общества

В течение финансового 2018 года дивиденды по акциям  не начислялись и не выплачивались.

7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Для АО «Теплоэнерго» наиболее существенными являются следующие виды рисков:

- Увеличение цен на:

- топливо, используемое для выработки тепловой энергии (каменный уголь, природный газ, дизельное топливо);

- покупную тепловую энергию;

- воду, реагенты;

- электроэнергию;

- запасные части и расходные материалы для проведения ремонтов.

2. Кроме того, на финансовое состояние АО «Теплоэнерго» влияет естественная  монополия в области энергетики (изменение цен на электроэнергию).

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью АО «Теплоэнерго», возможно влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

- Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в 2018 году

В отчетном финансовом 2018 году Акционерное общество «Теплоэнерго» не совершало крупных сделок.

9. Состав Совета директоров (аффилированные лица)

9.1. В период с 01.01.2018 по 16.05.2018

Председатель Совета директоров: Лихтенвальд Елена Ивановна

Дата рождения: 10.06.1961

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ООО «УстэК», заместитель генерального директора по финансовому аудиту, АО «СибЭК», генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества, 16,58 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, 16,58 %.

Член Совета директоров: Недосекин Константин Викторович

Дата рождения: 17.04.1974

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «Теплоэнерго», генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества, 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, 0 %.

Член Совета директоров: Цайтлер Николай Александрович

Дата рождения: 09.07.1969

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «Теплоэнерго», технический директор

Доля в уставном капитале Общества, 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, 0 %.

Член Совета директоров: Рожкова Лариса Николаевна

Дата рождения: 20.07.1972

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ООО «УстэК», генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества 27,33 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 27,33 %.

Член Совета директоров: Кайгородов Олег Владимирович

Дата рождения: 10.11.1968

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ООО «УстэК»,  начальник правового управления, ООО «ЮжГ» генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества, 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, 0 %.

Член Совета директоров: Клапшина Ирина Ивановна

Дата рождения: 07.12.1975

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ООО «УстэК», начальник управления тарифного регулирования и инвестиционных расчетов.

Доля в уставном капитале Общества, 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, 0 %.

Член Совета директоров: Ляшенко Роберт Геннадьевич

Дата рождения: 05.10.1965

Образование: высшее

Место работы: АО «Теплоэнерго», заместитель генерального директора по общим вопросам, АО «СибЭК» инженер противопожарной безопасности.

Доля в уставном капитале Общества, 9,68 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, 9,68 %.

Член Совета директоров: Цыпленкова Елена Михайловна

Год рождения: 04.07.1973

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «Теплоэнерго», директор по доходам

Доля в уставном капитале Общества, 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, 0 %.

9.2. В период с 16.05.2018 по 31.12.2018

Председатель Совета директоров: Лихтенвальд Елена Ивановна

Дата рождения: 10.06.1961

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ООО «УстэК», заместитель генерального директора по финансовому аудиту, АО «СибЭК», генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества,16,58 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, 16,58 %.

Член Совета директоров: Недосекин Константин Викторович

Дата рождения: 17.04.1974

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «Теплоэнерго», генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества, 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, 0 %.

Член Совета директоров: Цайтлер Николай Александрович

Дата рождения: 09.07.1969

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «Теплоэнерго», технический директор

Доля в уставном капитале Общества, 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, 0 %.

Член Совета директоров: Рожкова Лариса Николаевна

Дата рождения: 20.07.1972

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ООО «УстэК», генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества 27,33 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 27,33 %.

Член Совета директоров: Кайгородов Олег Владимирович

Дата рождения: 10.11.1968

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ООО «УстэК», начальник правового управления, ООО «ЮжГ» генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества, 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, 0 %.

Член Совета директоров: Клапшина Ирина Ивановна

Дата рождения: 07.12.1975

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ООО «УстэК», начальник управления тарифного регулирования и инвестиционных расчетов.

Доля в уставном капитале Общества, 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, 0 %.

Член Совета директоров: Ляшенко Роберт Геннадьевич

Дата рождения: 05.10.1965

Образование: высшее

Место работы: АО «Теплоэнерго», заместитель генерального директора по общим вопросам, АО «СибЭК» инженер противопожарной безопасности.

Доля в уставном капитале Общества, 9,68 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, 9,68 %.

Член Совета директоров: Цыпленкова Елена Михайловна

Год рождения: 04.07.1973

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «Теплоэнерго», директор по доходам

Доля в уставном капитале общества, 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, 0 %.

В 2018 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

В период с 01.01.018 по 31.12.2018:

Недосекин Константин Викторович – генеральный директор

Дата рождения:. 17.04.1974

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «Теплоэнерго», генеральный директор.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров.

Критерии  определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, определяются в соответствии с трудовыми договорами и  Положением о выплате членам Совета директоров АО «Теплоэнерго» вознаграждений и компенсаций,

Совокупный доход за 2018 год  по Совету директоров  Общества с учетом  размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, премии, комиссионные, иные виды вознаграждения, включая вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, составляет 11 155 603 руб. 94 копейки.

Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, Обществом в отчетном году не компенсировались.

Функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет  физическое лицо. Согласно п. 70.3. Положения № 454-П, утвержденного Центробанком РФ 30.12.2014, вознаграждение физическому лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, не указывается.

12. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Общество и органы управления Общества  осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по всем вопросам, входящим в компетенцию Общего собрания акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.